Trabajo práctico N°1 - Gestión de Proyectos

| tarea | duración | dependencia |
| --- | --- | --- |
| A | 2 | - |
| B | 1 | A |
| C | 1 | A |
| D | 3 | B |
| E | 2 | B |
| F | 6 | C |
| G | 1 | E,F |

A+B+D (2+1+3) =6

A+B+E+G (2+1+2+1) =6

A+C+F+G (2+1+6+1) =10

A

C

B

F

D

E

G

*

A+C+F+G (1+2+5+2) =10

A+B+D+F+G (1+3+2+5+2) =13

A+B+E+G (1+3+4+2) =10